Technical Design Document

Team
- Anne-Lena Simon (Team lead)
- Svenja Handreck
- Björn Golla
- Sebastian Rohde

Milestones
Meilenstein I (16.05.2013)
- Erstellen von UML-Diagrammen für das TDD
- Skripten von Events: Einarbeiten / (Verworfen)
- Design von UI-Elementen
- Dokumentation der Architektur
- Fertigstellung des TDD
Meilenstein II (14.06.2013)
- 3D Modellierung
- Implementierung der Spielobjekte
- Szenenmanager implementieren
- Schokolinsen und Belohnungssystem implementieren
- Protagonisten implementieren
- Implementierung der Kamera
- Umsetzen von Speichern und Laden
Meilenstein III (12.07.2013)
- Testlevel "einfache" Rätseltypen
  - Testlevel Schieberätsel erstellen
  - Testlevel Rutschrätsel erstellen
- Testlevel Höhlenrätsel erstellen
- Testlevel Spurwechsel erstellen
- Prototyp Bosskampf
- Soundeffekte einbinden
- Shader implementieren
- UI-Elemente integrieren
- Bugfixes
Meilenstein IV (12.08.2013)
- Leveldesign Schieberätsel, Rutschrätsel, Bosskampf
  - Levelumsetzung Schieberätsel, Rutschrätsel, Bosskampf
- Leveldesign Höhlenrätsel, Spurwechsel
  - Levelumsetzung Höhlenrätsel, Bosskampf
- Actions implementieren
- 3D-Modellierung und Animationen
Einreichung des Spiels (01.09.2013)
Tests, Korrekturen, Feinschliff
Zusatz (optionale Features - kein Termin)
- Hintergrundmusik (Priorität: hoch)
- Bonuselemente, die der Spieler gegen Schokolinsen erwerben kann (Priorität: hoch)
- Challenge-Modus
- Speichern&Laden mit mehreren Spielständen
- weitere Spielelemente für bessere Level

Das Spiel

Kurze Beschreibung
In "Save the Sweets" spielt der Spieler einen Einwohner von Candyland, der sich auf eine Reise begibt, um seine Welt zu retten. Dabei muss er mehrere Aufgaben (in Form von Rätseln/Labyrinthen) meistern. Auf seiner Reise begegnet er einem weiteren Bewohner Candylands, dem er hilft und der sich ihm daraufhin anschließt.
Am Ende stellen sie sich gemeinsam der Lakritze entgegen, die versucht, Candyland zu zerstören.
Systemanforderungen
- Windows Betriebssystem mit Unterstützung des XNA-Frameworks (empfohlen wird Windows 7)
- Xbox-Controller (empfohlen aber optional)
- Balance-Board (empfohlen aber optional)
- 1GB RAM
- Grafikkarte mit mindestens Shader Version 3

Entwicklung
In diesem Abschnitt wird genauer auf die Tools und Ressourcen eingegangen, die in dem Projekt Verwendung finden.
Verwendete Software
- Microsoft Visual Studio 2010 als IDE
- Tortoise Git zur Versionierung
- Google Drive zur Dokumentation (ggf. stattdessen Projektmanagementsystem angeben)
- Blender zur Erstellung der 3D-Modelle und ihrer Animationen
- Projektmanagement über http://www.clockingit.com/
- Tiled für das erstellen von Leveln
Externer Code/Bibliotheken
- Nutzung des XNA-Frameworks für C#
  - .NET Framework 4 Full wegen IntermediateSerializer zum Speichern des Spiels
  - HLSL für Shader
- Ruminate XNA/MonoGame 4.0 GUI
- Nutzung der DLL, die zur Einbindung der Balance-Boards zur Verfügung steht

Klassendiagramm

Architektur - Hauptkomponenten

Gameconstants

Die Gameconstants Klasse enthält Konstanten, die zum Debuging öfters geändert werden müssen, und Parameter darstellen die wichtig für zentrale Klassen oderMethoden sind. Sie enthält zum Beispiel Pfade zu zu ladenden Dateien, die Standard – Eingabegärete oder die Startposition des Spielers.

Updateinfo

Die Updateinfo Klasse enthält Information die während des Spiels aktualisiert wird, und für die Interaktion mehrerer Klassen wichtig sind. In ihr sind zum Beispiel das aktuelle Level, Projektions- und View- Matrix oder Spielzustandsinformation.

GameObject

Sie enthält grundlegende Attribute wie ID, Position, BoundingBox, etc. Andere Objekte wie Hindernisse, Plattformen, Schalter und dynamische Objekte erben von dieser Klasse.

Dynamicobjects

Diese Klasse bietet grundlegende Funktionen zur Bewegung des Objekts, Kollision und grundlegende Physik. Sie wird als Basis für die spielbaren Objekte und die Actor Klasse genutzt .

Playable

Die Playable-Klasse erbt von den DynamicObjects und hat beschränktere Bewegungsmöglichkeiten. Sie hat jedoch die Zusätzlich zu den Methoden der Dynamicobjects-Klasse zusätzlich eine Kamera und Möglichkeiten diese zu steuern.

Inputmanager

Der Inputmanager verarbeitet die Nutzereingaben in Daten und reicht diese dann weiter. Hier wird zum Beispiel die Nutzereingabe in Weltkoordinaten umgerechnet und an den Spieler zu fortbewegung übergeben.

Actor / Action

Die Actor Klasse wird genutzt um Zwischensequenzen mit bewegten Figuren zu animieren.Actors können können verschiedene Modelle laden. Mit Actions, die per Kollision mit Objekten ausgelöst werden haben mehrere verschiedene Aktionen: Das Erscheinen, Verschwinden, Bewegen eines Objekts, oder die Anzeige eines Dialogfensters.

Screenmanager

Der Screenmanager verwaltet die einzelnen Spielbildschirme wie Hauptmenu, Dialoge, usw.

Scenemanager

Hier wird das Spiel geupdated und gezeichnet. Der Scenemanager hat verweise zu Hauptkomponenten des Spiels.

Assetmanager

Läd Modelle und Texturen und enthält von jeder eine Instanz. Diese werden dann als Referenz an die Modelle Übergeben.

Parser

Die Daten aus denen ein Level besteht liegen zunächst als XML-Datei vor. Hier werden diese Dateien in Objekte übersetzt.

Areas/ Levels

Die Spielwelt besteht aus Areas, die wiederum aus Leveln bestehen. Sie enthalten Spielobjekte, und Aktionen sowie die Update-methoden zur aktualisierung der Spielwelt.

SceneEditor

Mit dem Sceneeditor können die mit Tiled erstellten Level - Dateien zusammengefügt werden und in eine XML-Datei übersetzt werden, die dann von den Parser im Spiel umsetzbar ist.

Grafik

In diesem Abschnitt wird detailliert, welche Anforderungen an die Grafik des Spiels gestellt
werden und wie diese erfüllt werden sollen.

 einfache, niedlich wirkende Formen
 bunte Farben, kein Realismus
 Cel-Shading (erfordert eigenen Shader)
 Schattenwurf (erfordert eigenen Shader)

Audio

Für die Hintergrundmusik und Soundeffekte sollen nach aktuellem Stand freie Ressourcen
verwendet werden. Eingebunden werden diese über XNA-eigene Mechanismen.
Soundeffekten sollte eine hohe Priorität gegeben werden, da sie ein wichtiger FeedbackMechanismus sind.

Physiksimulation

Für Sprünge wird eine einfache Physik-Simulation verwendet werden, sowie für die Kollision verschiedener Objekte. Diese sind Essentiell für jedes Jump & Run Spiel.

Spiel-Objekte

Die Welt wird aus einzelnen Bausteinen aufgebaut, es gibt kein unterliegendes Terrain. Die
Welt setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

 Plattform
o einfach
o Bewegend
o Zerbrechend
o Schalter
 permanent
 nur aktiv, während Objekt auf Schalter steht
Für kurze Zeit aktiv
 Schaltergruppen für Kombinationen (Zuständigkeit liegt beim
 Hindernis
o fest
o überspringbar
o zerstörbar
o verschiebbar

 Hintergrund (Skybox)

Charaktere gibt es in dem Spiel verhältnismäßig wenige. Es gibt zwei Kategorien von
Charakteren, die jeweils auf ihrer eigenen von "GameObject" abgeleiteten Basisklasse
basieren:

 Spielbar
o Protagonist
o Begleiter
 NPC
o Lakritze (Nutzt Komponente Actor)
o Händler

o Guide
o Feen ( Blau:Tipps / Rot: Holen der Begleiters)

Weitere Spielobjekte sind:

 Schokolinsen
 integrierte UI-Elemente
o Dialoge
o Karten
o Speichern
o Einkaufen
o Belohnungsanzeige

In den einzelnen Rätselleveln werden Interaktionen durch die einzelnen Objekte selbst
behandelt. Zusätzlich gibt es eine Reihe von getriggerten Aktionen, die die Geschichte
voranbringen. Für diese (und für komplexere Beziehungen zwischen verschiedenen
Spielobjekten) sind der Event-Manager sowie die Actions zuständig.

Datenverwaltung

Das Speichern und Laden der Spieldaten soll mithilfe des IntermediateSerializers geschehen.
Dabei werden alle entsprechend markierten Objekteigenschaften und -strukturen in einem
XML-Format gespeichert und aus diesem auch wieder ausgelesen.

Technische Risiken

 Aufgrund von mangelnder Erfahrung
o können in der Planung grobe Fehler (Fehleinschätzung des Zeitbedarfs,
fehlende Arbeitspakete) enthalten sein
o können einige Elemente uns in der Implementierung große Schwierigkeiten
machen
o kann die bisherige technische Planung (vor allem Architektur, Spielobjekte)
sich als nicht zielführend herausstellen und größere Umstrukturierungen
erfordern
 Der Zeitaufwand, den wir für die Universität aufbringen müssen (Übungen,
Prüfungsvorbereitung, Praktika, Seminare) könnte die aktuelle Einschätzung (weit)
übersteigen und damit könnten große Teile der Entwicklung in die prüfungsfreie Zeit
verschoben werden müssen. Im schlimmsten Fall wird das Projekt nicht fertig.
Daher gibt es in jedem Meilenstein Pufferzeiten und der letzte Meilenstein sieht nur noch
Testen, Korrekturen und Nacharbeiten vor.